… nuevos tramos, en fin, sobre todo descongestionar las zonas urbanas.

–Siguiente, por favor.

En las 52 autopistas, al día de hoy tenemos 38 concluidas, con una inversión total de 135 mil 624 millones de pesos. Recursos derivados 59 mil del Fonadin, ya sea por asignaciones a fondos recuperable o no recuperable, 76 mil 124 provienen de privados, con una meta de 2 mil 133 kilómetros.

Es importante señalar, como ustedes saben, tenemos dos tipos, sobre todo… vamos, en materia administrativa y en materia de operación tenemos en la red dos tipos de autopistas, aquellas que pertenecen al Fondo Nacional de Infraestructura, que finalmente las explota el Banco Nacional de Obras Públicas, la concesión está otorgada de la secretaría al banco, y que incluso le hemos adicionado algunos tramos nuevos para la explotación de este macrotítulo y lo demás son concesiones que se otorgan a través de concursos para iniciativa privada y que se explotan a través incluso de Afores y de fondos de inversión.

Estamos por concluir tres adicionales en 2017 y 11 por concluir en 2018, la meta total es de 52 con 205 mil 812 millones de pesos, y 3 mil 343 kilómetros para tener un total de libramientos y carreteras que nos permitan tener estas altas especificaciones.

–Siguiente, por favor.

Desde luego, digo, ya no destaco los ejemplos, porque lo hemos platicado muchas veces, existen todos los casos, México-Tuxpan, Durango-Mazatlán, libramiento de Chihuahua, México-Nogales, el libramiento de Los Cabos, libramiento de Villahermosa, el libramiento del periférico de Campeche, en fin.

80 carreteras con una inversión total de 59 mil 83 millones de pesos para una meta total de 3 mil 306, a la fecha se han concluido 69, con 50 mil 148 millones de pesos y una meta de 2 mil 873 kilómetros. Estaríamos ocho más por concluir en 2017 y tres más por concluir en 2018.

Aquí también se dividiría en dos tipos de carreteras, las que se construyeron como nuevas y aquellas que requieran modernizaciones y ampliaciones para mejorar la sección, el nivel de uso y desde luego mejorar las velocidades y la seguridad de los usuarios.

–Siguiente.

50 estructuras importantes, lo dividimos en el programa porque estas son medias estructuras que lo que han permitido no solamente es tener mejores flujos en algunos casos entre los ejes troncales, sino también en las zonas urbanas garantizar la seguridad de los usuarios a través de quitar entrecruzamientos y desde luego que esto lo hace más peligroso sobre todo en las zonas urbanas y en las salidas de las zonas urbanas.

Al día de hoy tenemos una inversión total de 12 mil 559 millones de pesos… perdón, esa es la inversión total, una meta de 50 estructuras, hemos terminado 44 con 11 mil 73 millones de pesos y estamos por concluir seis en 2017, que con eso concluiríamos nuestro programa de estructura, con mil 486 millones de pesos.

Caminos rurales, que esto implica tres tipos… se dividen dos subprogramas de los cuales uno es construcción y modernización, que es tanto mejorar las vías hoy, las secciones normalmente pueden ser brechas de cuatro metros que pueden llegar a siete metros con asfalto. O aquellas que simple y sencillamente se reconstruyen y de modernizan, éste es prácticamente el programa que más se gestiona en la Comisión de Infraestructura, porque es el que más impacto social tiene, sobre todo en las comunidades, esto pertenece tanto a la red secundaria como a la red terciaria, que normalmente son jurisdicciones asignadas a los gobiernos estatales y municipales, pero que finalmente la federación tiene un programa especial para atenderlos a través de las gestiones que ustedes hacen tanto en sus distritos, como en la Cámara.

Tenemos una inversión de 66 mil 271 millones de pesos y una meta de 33 mil 155, a la fecha hemos terminado cinco… nueve mil, estaremos por ejecutar 9 mil 315.

Aquí también incluyen parte de aquellos que son de reconstrucciones, que están ligadas –como bien comentaba la diputada– a ciertos fenómenos naturales que se nos presentan. Ahorita sí quisiera hacer, al final, un comentario respecto a los protocolos.

–Siguiente, por favor.

En conservación de carreteras federales que aquí, desde luego, un enorme reconocimiento al apoyo que nos ha dado la comisión, a este modelo… se comenzó a implementar el año pasado de conservaciones plurianuales ante este déficit que hemos tenido en la inversión de conservación, que además es muy importantes porque conservar la red es conservar seguridad y es conservar el patrimonio vial, a menor conservación es exponencial el deterioro que tiene ese patrimonio vial.

Se implementaron los primeros programas plurianuales que implica que a través de una acción público-privado en donde el riesgo lo corre el privado porque tiene que garantizarnos… ciertos estándares con ciertos criterios y definidos claramente, estándares de calificación para cada uno de los rubros, nos tiene que dar la conservación y mantenerlo en perfecto uso.

Los dos primeros años es un programa a 10 años, los dos primeros años se hacen la reconstrucción de los tramos y después se hace una mezcla a través de paramétricos de conservaciones periódicas y conservaciones rutinarias.

Los primeros dos que salieron fueron Coatzacoalcos-Villahermosa, muy importante en este eje, que además es una zona que tiene alto impacto, sobre todo en el sector energético.

Querétaro-San Luis que forma parte del eje 57 y que además de que es una vía única, porque no tiene una opción de cuota, tiene muchísima carga, es la que conecta directamente a Nuevo Laredo.

Este año sacamos además Texcoco-Zacatepec, Pirámides-Tulancingo, Matehuala-Saltillo y Monterrey-La Gloria, que finalmente también son bajo estos esquemas de conservación plurianual. Estamos por ejecutar adicionales cuatro más, que yo creo que el proceso administrativo concluiría al año que entra, pero inicia en este año, que es Campeche-Mérida, Arriaga-Tapachula, tenemos también Ciudad Victoria-Tampico, y desde luego Matehuala-San Luis.

Hoy en día, digamos, en la conservación, les mencionaba esto, pero de reconstrucción de tramos, hemos hecho 190 kilómetros con 774 millones de pesos. La reconstrucción de puentes, importantes también, 330 puentes con 3 mil 627 millones de pesos. La conservación de estos cinco APP… cinco… que eran los componentes que antes se utilizaban para los APP que son 15 mil 80 kilómetros con 8 mil 400 millones de pesos. Conservación periódica y rutinaria, 17 mil en un caso, 206 mil en otra.

El programa Empleo temporal que son los 7 mil 660 millones de pesos de inversión total para 1 millón 866 mil beneficiarios, más de 83 millones de jornales, en 190 kilómetros. Muy importante porque este es el programa de alto impacto social en las comunidades, en donde a través de recursos que se le asignan a los comités que hacen incluso las propias comunidades se permite conservar ciertos tramos, darle limpieza y además, desde luego, con empleo generado en las propias comunidades, ellos atienden sus propias vialidades.

–Siguiente, por favor.

Aquí está lo que hablábamos de los proyectos de APP, cuatro que ya están en operación, dos que están por iniciar, cuatro que están autorizados y dos proyectos de propuestas no solicitadas, que hicieron… se ingresaron la nueva Ley de Asociaciones Público Privado lo permite, que es las Brisas, Los Mochis en Sinaloa, y Tulum, Cancún en Quintana Roo.

Para 2018 tendremos 12 proyectos de APP en operación, lo que nos permite remediar o de alguna forma resarcir este déficit que hemos tenido en la inversión de conservación en la red federal, la red federal, cómo ustedes saben, se compone por 40 mil kilómetros, la red libre y la red concesionada por prácticamente 10 mil kilómetros con las últimas autopistas que hemos terminado.

En los primeros cuatro, estamos hablando de una inversión de 20 mil 712 millones de pesos, en la totalidad de ejercer durante el periodo de 10 años. Los dos por iniciar, 11 mil 147.

La inversión estimada para los cuatro proyectos autorizados que inicia el proceso administrativo este año y concluye el año próximo es de 21 mil millones de pesos, y de los dos proyectos estamos hablando de las no autorizadas, de las no solicitadas, 7 mil 200 millones de pesos, en estos últimos dos estamos platicándolo con la Secretaría de Hacienda para ver cómo está el modelo financiero y que se puedan autorizar y puedan salir estos dos tramos a una conservación a través de Asociación Público-Privado, plurianual.

–Siguiente, por favor.

Finalmente, cómo se compuso el PEF 2017, se compone, todavía estamos en el ejercicio, 36 mil 661 millones de pesos, desarrollo carretero, mil 139 millones de pesos, que esos son los PPS que ya se han venido pagando con pagos trimestrales, en el caso de algunos tramos concesionados, es el equivalente a un peaje sombra, carreteras federales 12 mil 929 millones de pesos, caminos rurales 9 mil 443, conservación de carreteras 8 mil 178.6…

(Sigue turno 4)